МОСКВА

Северный административный округ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ г. МОСКВЫ

«ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ВОЙКОВСКОГО РАЙОНА»

125171, г. Москва, 4-й Войковский проезд, д. 9             Тел/ факс  499-150-00-57, 499-159-21-68

Информация о работе ГКУ «ИС Войковского района» в 2014году для размещения на официальном сайте органа местного самоуправления

В соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями в размере 34 982,9 тыс.руб., на проведение ежегодных мероприятий по благоустройству дворовых территорий по формированию государственных Программ на 2014 год, титульный список по дворовым территориям был составлен на основании:

- обращений жителей;

- предложений депутатов и советов депутатов;

- информации ОАТИ;

- актов обследования дворовых территорий.

В рамках основного финансирования проведены работы по:

1. комплексному благоустройству 5 дворовых территорий на сумму 6 675,3 тыс. руб. по следующим адресам:

1) Макарова, д. 19 к.1,2 и д.21

2) Ленинградское ш., д.38 к.2

3) Ленинградское ш., д.34к.1

4) Ленинградское ш., д.36 к.1

5) Ленинградское ш. 38 к.1

с выполнением следующих видов работ:

- ремонт/замена бортового камня (садовый);

- установка бортового камня;

- устройство плиточного покрытия;

- устройство резинового покрытия;

- устройство спортивной площадки;

- устройство площадки для выгула собак;

- ремонт газона;

- установка газонного ограждения;

- устройство цветника;

- посадка кустарника;

- установка скамеек;

- установка урн;

- устройство детского игрового городка;

- установка вазонов;

- устройство площадки для мусоросборника

Работы выполнены подрядной организацией  ООО «Мастер»

2. установке газонного ограждения на 11 дворовых территориях на сумму 1 418,8 тыс. руб.

3.  благоустройству после сноса гаражей на сумму 631,9 тыс. руб.

В рамках программы социально-экономического развития района выполнены работы по комплексному благоустройству 8 дворовых территорий на сумму 18 145,0 тыс. руб.:

1) 5-й Войковский пр.,д. 16 к.1,2

2) 2-й Воковский пр., д. 7 к.1,2

3) 1-й Новоподмосковный пер., д. 4

4) А.Макарова ул., д. 45

5) З. и А. Космодемьянских ул., д. 4

6) З. и А. Космодемьянских ул., д. 18-20

7) К.Волкова ул., д. 21 к.2

8) Ленинградское ш., д.8

с выполнением следующих видов работ:

- ремонт асфальтобетонного покрытия;

- ремонт/замена бортового камня (садовый).

- установка бортового камня;

- устройство плиточного покрытия;

- устройство резинового покрытия;

- ремонт газона;

- установка газонного ограждения;

- устройство цветника;

- посадка кустарника;

- установка скамеек;

- установка урн;

- устройство детского игрового городка;

- установка вазонов.

Работы выполнены подрядной организацией ООО «Уютный город»

За счет средств выделенных на стимулирование управ в 2014 году в Войковском районе выполнено:

- Устройство резинового покрытия на 11 дворовых территориях на сумму 3 955,9 тыс. руб.; Работы выполнены подрядной организацией ООО «РО Спорт Строй»

- устройство резинового покрытия на 4 дворовых территориях, на сумму 2 977,2 тыс. руб. Работы выполнены подрядной организацией ООО «XI ВЕК»;

- устройство лестницы и пандуса по адресу: 5-й Войковский пр., д.16 к. 2 на сумму 325,5 тыс. руб. Работы выполнены подрядной организацией «Столица»;

-установка информационных стендов в количестве 72 шт. на сумму 451,2 тыс. руб. Работы выполнены подрядной организацией ООО «Детский дворик»;

- установка вазонов по адресу: Клары Цеткин, д.5В в количестве 4 шт. на сумму 402,1 тыс. руб.

Итого в 2014 году выполнено работ на сумму: 34 982,9 тыс. руб.

Директор                                                                                             Н.Н. Мельникова

Е.В. Лукина

499-156-03-29